}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Espejo, Ignacio Huerta, Gerard Astargo |
| --- | --- |
| Rut | 21082447-2, 21475570-K, 21006374-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Qrden |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software |
| Competencias | Las competencias que abordaremos según el plan de estudios son: 1.-OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA ANALIZANDO DE FORMA INTEGRAL LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. 2.-GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. 3.-CONSTRUIR MODELOS DE DATOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A UN DISEÑO DEFINIDO Y ESCALABLE EN EL TIEMPO. 4.-CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA QUE SOPORTE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES INDUSTRIA. 5.-DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE UTILIZANDO TÉCNICAS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 6.-PROGRAMAR CONSULTAS O RUTINAS PARA MANIPULAR INFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto propone resolver la problemática de la falta de conocimiento de los productos dentro de una bodega, así también para mantener un orden dentro de estas mismas. Es relevante para nuestro campo laboral porque nos permite tanto desarrollar un sistema para complementar nuestra idea, a la vez que, usamos una base de datos optimizada y eficiente para mantener todo al día y sin problemas. Nuestro proyecto está destinado a empresas que no tengan un control total sobre su stock de inventario, y las cuales quieran mejorar su sistema de inventariado. Este proyecto impacta a las empresas con problemas de inventario, o las cuales quieran optimizar y mejorar su sistema de inventario. El aporte de nuestro proyecto sería de mostrar una nueva opción y visión del sistema de inventario con qr, mostrando nuevas funciones y acciones que se pueden hacer con los códigos qr. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con este proyecto esperamos lograr que las empresas que tengan nuestra idea, logren tener un mejor manejo de su inventario, tanto como para saber cuanta existencia tienen de un producto, como para saber cuando tienen que hacer un restablecimiento, para saber cuando y quien saca un producto, al tener un control de que y cuanto existe en bodega, podemos no tener percances de falta de producto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona con nuestro perfil de egreso puesto que está relacionado a la programación web y a la busca de soluciones tecnológicas reales para las empresas y yo emprendimientos, nosotros buscaremos mejorar los procesos de inventariados de cualquier empresa que tenga nuestro producto Son necesarias puesto que son la base de nuestro proyecto tecnológico, cada competencia seleccionada nos ayudará a que este proyecto pueda realizarse de la manera en la que se debe hacer. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro Proyecto se alinea con nuestros intereses profesionales, debido a que uno de nuestros intereses es el de dar una solución tecnológica que nos permite tomar un concepto ya existente, y mejorarlo de la manera que creemos que será más eficiente a largo plazo. Este proyecto nos ayudará de manera profesional, ya que, nos ayudará usando un enfoque con lo que podemos guiarnos en un futuro sobre el rumbo de las soluciones que queremos dar. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Nuestro proyecto es posible de desarrollar, debido a que como tal no requiere de un nivel de programación elevada, tampoco depende de implementos tecnológicos imposibles de adquirir por nosotros, todo el trabajo podemos realizarlo desde nuestra casa y con conocimientos que manejamos, tampoco requiere de un tiempo muy grande para su realización , durante el semestre será posible de realizar, y con las ayudas de retroalimentación por parte de nuestro docente a cargo, seremos capaces de realizarlo. Uno de los materiales que necesitaríamos sería una máquina tanto para leer QR, como la impresión de estás. Algo que nos puede complicar, sería las condiciones climáticas, véase algún tipo de corte de luz o un parecido a este. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo de este proyecto es ayudar a todas las empresas y/o emprendimientos a tener un mayor orden de sus productos en bodega, asegurando que todos los productos que estén, ingresen en la base de datos y que cuando los productos se saquen de la bodega para rellenar stock , que se actualice automáticamente en la base de datos, asegurando que no se pierda ni se robe producto. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Los objetivos específicos son: -Implementar un sistema que permita llevar un control total y en tiempo real de todo el inventario de bodega -Desarrollar una funcionalidad de ingreso y salida de productos mediante códigos QR para agilizar los procesos -Establecer diferentes niveles de cuentas de usuario con permisos específicos para ingresar o eliminar productos -Diseñar una aplicación intuitiva y fácil de utilizar para todo tipo de usuarios -Garantizar la seguridad del sistema mediante protocolos que eviten accesos no autorizados, pérdida o robo de información -Diseñar un historial de movimientos (ingresos y salidas) que permita rastrear cada cambio realizado en la bodega |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. La metodología que usaremos como equipo es la metodología ágil, creemos que es la mejor opción para nuestro proyecto, debido a que tenemos experiencia trabajando con este tipo de metodología. La manera en que abordaremos nuestra problemática será usando SCRUM, la cual nos ayuda a estructurar y gestionar el trabajo mediante una serie de sprint (objetivos a terminar durante un periodo de tiempo) Roles Product owner: Es el encargado de mantener la comunicación entre el equipo y los interesados. Rol empleado por Ignacio Huerta Scrum master: Es el líder del proyecto, el cual facilita los eventos de Scrum. Rol empleado por Diego Espejo Equipo de desarrollo: El equipo responsable de crear un producto funcional. Rol empleado por Gerard Astargo Sprints: Para el desarrollo de nuestro proyecto tendremos 3 sprints 1er Sprint: Durante este primer sprint realizaremos el comienzo de nuestro esté mismo, definiremos los objetivos por los cuales apuntaremos y los cuales queremos conseguir. Así como también la creación del cronograma y el plan de trabajo. 2do Sprint: Para el segundo sprint, lo que realizaremos será desarrollar nuestra idea hasta el punto en que sea parcialmente funcional, que este sea tangible. Así como también, lo terminaremos con su documentación correspondiente. 3er Sprint: Para el último sprint, expondremos las funcionalidades del proyecto, donde defenderemos su utilidad y se comprobará si se cumplió con los objetivos propuestos al inicio del proyecto.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación del proyecto | Análisis preliminar del caso | Se describe la situación inicial que da origen al proyecto, el contexto de la organización y los principales desafíos,se explica la razón por la cual el proyecto es relevante, tanto de la perspectiva académica como profesional, se definen en términos amplios la meta principal del proyecto | Esta fase es muy importante por que define toda la base de nuestro proyecto, es la primera fase y por donde empieza el proyecto por lo que es muy importante hacerlo de manera correcta para asegurar un proyecto seguro y robusto en el tiempo |
| Documentación del proyecto | Responsabilidades | Se detalla la conformación del equipo de trabajo especificando roles y responsabilidades asignadas | En esta fase ponemos orden a cada fase del proyecto, de esta manera cada integrante tiene tareas asignadas. |
| Documentación del proyecto | Mapeo de actores | Se presenta un análisis de los stakeholders, mostrando intereses, necesidades y nivel de influencia | En esta fase se muestran los stakeholders,su nivel de influencia y el interés que tienen en el proyecto, para poder tener claro a qué cliente se le dará el proyecto y cuales son sus necesidades |
| Documentación del proyecto | Producto Goal | Se define de forma clara el objetivo del producto | En esta fase se expone claramente el objetivo del proyecto, de forma que todos los que participen sepan claramente en qué consiste |
| Documentación del proyecto | Visión del proyecto | Se describe la visión del proyecto, el valor para el cliente, la factibilidad técnica , el impacto organizacional y la sostenibilidad del desarrollo. | En esta fase aseguramos que el proyecto esté alineado con un propósito (visión), centrado en el usuario (valor), basado en la realidad (factibilidad), integrado en la organización (impacto) y construido para durar (sostenibilidad). |
| Documentación del proyecto | Visión del alcance | Se delimita el alcance del proyecto esperado, relacionando actores, impacto deseado y entregables, todo esto para definir fronteras claras en el proyecto | En esta fase delimitamos el alcance para saber exactamente que hacer, así mismo los stakeholders sabrán exactamente que es lo que recibirán al finalizar el proyecto |
| Documentación del proyecto | Historias de usuario | Se definen los requisitos desde la perspectiva del usuario final, redactados en el formato: “Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio esperado]”. | En esta fase definimos requisitos comprendiendo los como si fuéramos un usuario final |
| Documentación del proyecto | Definición de entregables | Se determina los entregables principales, las historias de usuario y la planificación de lanzamientos | En esta fase se define cuáles son los entregables lo que nos permite visualizar cómo se entregara valor de forma incremental e iterativa |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Sprint Planning | Definimos el Sprint goal y las tareas priorizadas | En esta fase definimos el objetivo de los sprints y además definimos las tareas que hay que priorizar |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Scrum Board | Tablero con las tareas en progreso, pendientes y completadas | En esta fase ordenamos las distintas tareas para tener un orden de cuales están completadas y cuáles no , con el objetivo de tener claro qué tareas faltan por realizar |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Impediment Log | Registro de obstáculos encontrados y acciones para mitigarlos | En esta fase recopilamos los distintos obstáculos que atravesamos en la realización de actividades con el objetivo de mitigarlos, |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Definition of Done | Criterios de aceptación para considerar una historia de usuario completada | En esta fase definimos los criterios que utilizaremos para aceptar como correcta una historia de usuario |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Sprint review | Presentación de resultados a los interesados y la obtención de feedback | En esta fase presentaremos los avances que tengamos con el objetivo de tener feedback y mejorar el proyecto |
| Ejecución iterativa(Sprints) | Retrospective | Analizamos aprendizajes y compromisos para mejorar el siguiente sprint | En esta fase analizamos todos los sprint para ver qué aprendizaje podemos obtener para los siguientes sprints |
| Cierre e integración | Reflexión | Realizamos una reflexión crítica sobre la aplicación de metodologías ágiles en el proyecto | En esta realizamos una reflexión crítica sobre la aplicación de metodologías ágiles en el proyecto, con el objetivo de ver que tal el desempeño de la metodología en el proyecto |
| Cierre e integración | Cierre | Conclusiones y proyección profesional | En esta fase realizamos el cierre y las conclusiones del proyecto , analizamos la proyección de nuestro proyecto en nuestra vida profesional |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA ANALIZANDO DE FORMA INTEGRAL LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Estudio del mercado | Aprendemos sobre la historia de la empresa con la que trabajaremos, así como también su motivo para contratar nuestro proyecto | Conexión a internet, computador, reuniones con el cliente | 1 semana | El equipo completo de trabajo | Que no se lleguen a un acuerdo en el tiempo estimado con el cliente |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Levantamiento de requerimientos | Se realiza una personalización de los sistemas en base a las necesidades del cliente | Conexión a internet, computador, reuniones con el cliente | 1 semana | El equipo completo de trabajo | Que el cliente no tenga claras sus ideas con respecto al sistema |
| CONSTRUIR MODELOS DE DATOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A UN DISEÑO DEFINIDO Y ESCALABLE EN EL TIEMPO. | Creación de base de datos | Definición y creación de un modelo de base de datos | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Ignacio Huerta | Confusiones entre el equipo de trabajo con respecto a la dirección de la base de datos |
| CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA QUE SOPORTE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES INDUSTRIA. | Documentación del sistema | Creación y desarrollo de la documentación necesaria antes de comenzar la creación del sistema | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Gerald Astargo | Poca claridad sobre la información relevante que deben llegar estos documentos |
| DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE UTILIZANDO TÉCNICAS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. | Desarrollo del sistema funcional | Desarrollo del sistema funcional para mostrar su uso y recepción de feedback por parte del cliente | Conexión a internet, computador, Documentación | 6 semanas | El equipo completo de trabajo | Inexperiencia del equipo para el completado correcto del sistema |
| PROGRAMAR CONSULTAS O RUTINAS PARA MANIPULAR INFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Diseño de consultas SQL | Realizar consultas query para comprobar que los datos aparecen como corresponden. | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Diego | Mala creación de querys para los objetivos que tenemos |
| RESOLVER LAS VULNERABILIDADES SISTÉMICAS PARA ASEGURAR QUE EL SOFTWARE CONSTRUIDO CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA INDUSTRIA. | Hacer pruebas de vulnerabilidades, estrés, automatizadas y unitarias | Realizar diferentes pruebas para verificar que el sistema sea seguro, apto para sostener múltiples usuarios etc etc | Computador, aplicación como OWASAP. | 2 semanas | El equipo completo de trabajo | Al momento de realizar las pruebas puedan haber inconvenientes como por ejemplo, fácil acceso a los ataques o no soporta cierta cantidad de usuarios |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Estudio del mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del sistema funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de consultas SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer pruebas de vulnerabilidades, estrés, automatizadas y unitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la documentación de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.