Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Desarrollo de Proyecto ATP - Qrder

Integrantes: Diego Espejo, Ignacio Huerta y Gerald Astargo

Profesora: Osnellys Andrade

Sección: 008D

# Índice

Índice	2

Abstract (Español)	3

Abstract (Inglés)	3

1. Resumen avance Proyecto APT	4

2. Monitoreo del Plan de Trabajo	5

3. Ajustes a partir del monitoreo	7

Reflexiones individuales	8

Reflexión grupal	8

## Abstract (Español)

Qrder es un sistema de inventario basado en códigos QR, los cuales permitirán a las empresas tener un mayor control sobre sus productos y sus reponedores. Y lo demostraremos con el documento que están presenciando.

## Abstract (Inglés)

Qrder is an inventory system based on QR codes, which will allow companies to have greater control over their products and their stock replenishment. And we will demonstrate this with the document you are viewing.

## 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avances del proyecto: Creación de base de datos, creación de aplicación web, creación de aplicación móvil, inicio de documentación pertinente, testeo de funciones para la correcta funcionalidad del proyecto en conjunto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos no han cambiado. El objetivo de este proyecto es ayudar a todas las empresas y/o emprendimientos a tener un mayor orden de sus productos en bodega, asegurando que todos los productos que estén, ingresen en la base de datos y que cuando los productos se saquen de la bodega para rellenar stock , que se actualice automáticamente en la base de datos, asegurando que no se pierda ni se robe producto. |
| Metodología | La metodología utilizada es Ágil, específicamente, SCRUM |
| Evidencias de avance | La evidencia que presentaremos, será una presentación donde enseñaremos como estamos con las aplicaciones, así como también la documentación para su revisión. Mapeo de actores, Historias de usuario, los distintos documentos correspondientes a la metodología SCRUM. |

| ## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| OFRECER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA ANALIZANDO DE FORMA INTEGRAL LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Aprendemos sobre la historia de la empresa con la que trabajaremos, así como también su motivo para contratar nuestro proyecto | Conexión a internet, computador, reuniones con el cliente | 1 semana | El equipo completo de trabajo | Que no se lleguen a un acuerdo en el tiempo estimado con el cliente | Completado | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| GESTIONAR PROYECTOS INFORMÁTICOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Se realiza una personalización de los sistemas en base a las necesidades del cliente | Conexión a internet, computador, reuniones con el cliente | 1 semana | El equipo completo de trabajo | Que el cliente no tenga claras sus ideas con respecto al sistema | Completado |  |
| CONSTRUIR MODELOS DE DATOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A UN DISEÑO DEFINIDO Y ESCALABLE EN EL TIEMPO. | Definición y creación de un modelo de base de datos | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Ignacio Huerta | Confusiones entre el equipo de trabajo con respecto a la dirección de la base de datos | Completado |  |
| CONSTRUIR EL MODELO ARQUITECTÓNICO DE UNA SOLUCIÓN SISTÉMICA QUE SOPORTE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE ACUERDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTÁNDARES INDUSTRIA. | Creación y desarrollo de la documentación necesaria antes de comenzar la creación del sistema | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Gerald Astargo | Poca claridad sobre la información relevante que deben llegar estos documentos | Completado |  |
| DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE UTILIZANDO TÉCNICAS QUE PERMITAN SISTEMATIZAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, ASEGURANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. | Desarrollo del sistema funcional para mostrar su uso y recepción de feedback por parte del cliente | Conexión a internet, computador, Documentación, Firebase, VSCode | 6 semanas | El equipo completo de trabajo | Inexperiencia del equipo para el completado correcto del sistema | En proceso |  |
| PROGRAMAR CONSULTAS O RUTINAS PARA MANIPULAR INFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. | Realizar consultas query para comprobar que los datos aparecen como corresponden. | Conexión a internet, computador, Documentación | 2 semanas | Diego | Mala creación de querys para los objetivos que tenemos | Sin comenzar |  |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que nos han ayudado/facilitado, tener el conocimiento y la capacidad de aprender, para hacer nuestros sistemas y saber encontrar las respuestas a nuestras consultas y dudas en internet. El compromiso de nuestro equipo de trabajo nos ha permitido avanzar de manera correcta y como lo teníamos planeado con nuestra planificación. Una dificultad clara que hemos tenido, ha sido nuestros horarios laborales, ya que, estos no coinciden y no nos da la libertad que requiere el proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Nuestro plan de trabajo no se vio afectado por ninguna actividad que no se realizó, esto porque cuando creamos el plan de trabajo, tomamos en cuenta actividades que podrían surgir durante el desarrollo, por lo que no hubo necesidad de eliminar ninguna actividad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que están retrasadas, son con respecto al llenado de documentos tanto a nivel de proyecto, como grupales, debido a algunas dudas con respecto al llenado de estos documentos. Hay algunas actividades que todavía no hemos comenzado, debido a que, estas estas planificadas para el tercer sprint, y durante el desarrollo de este informe, estamos todavía en el segundo sprint.

## Reflexiones individuales

Diego: From my side, I think we are doing a great job, everyone is doing the task that was given, in case we have a question, we can rely on the team to solve it. The biggest concern that I had was that I didn't think the documentation would be so tough and complicated to fill out. I thought it was easy, but it wasn’t, it took more time than it should. Other than that, I’m satisfied with the work and with my classmates.

Ignacio:

From my point of view, I believe that our work is well done. We all worked and did our part, we maintained communication, and we organized ourselves in a way that all parts of the project were finished before the deadline, for which I consider the completion of the work to be successful.

Gerald:

The project has been in general a very nice and organized experience, together with my colleagues we have had a very efficient communication where teamwork has been demonstrated and also the project has been developed fluidly being very satisfying I loved working with my team

## Reflexión grupal

As a team, we are satisfied with the progress of our project. We have been able to understand and help each other very well.  At the same time, we have been able to overcome time-related problems.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.